7.1. Издаване на разрешение 
за ползване на строежите от І, ІІ и ІІІ категория

Строежите от първа, втора и трета категория се въвеждат в експлоатация от Държавна приемателна комисия (ДПК).

Нормативна уредба:

- Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;

- ЗУТ

- Наредба № 3 / 2003г.За съставяне на актове и протоколи по време на строителството

След приключване на строителите и монтажните работи (акт образец 15) и след издаване на всички писмени становища от специализираните контролни органи по законосъобразното изпълнение на строежа и по готовността му за въвеждане в експлоатация лицето, упражняващо строителен надзор, изготвя окончателен доклад до Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) или Районната дирекция за национален строителен надзор (РДНСК).

Началникът на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК или РДНСК) или упълномощено от него лице издава разрешение за ползване на строежа на следните основания:

- Окончателен доклад, съставен от лицето, упражняващо строителен надзор за строежите от първа, втора и трета категория

- Протокол обр. 16 за установяване годността на ползването на строежа, съставен от ДПК,съгласно Наредба № 3 от 2003г. За съставяне на актове е протоколи по време на строителството, с предложение за ползване.

Схема: Процедура по издаване на разрешение

за ползване на строежи от І ІІ и ІІІ

І стъпка: Възложителят на строежа или упълномощено от него лице подава искане до началника на ДНСК (РДНСК) за назначаване на държавна комисия (ДПК). Към искането се прилагат:

- Документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот, или документ да се строи в чужд имот по силата на специален закон

- Окончателен доклад от лицето, упражняващо строителен надзор, с приложени

- разрешение за строеж;

- Протокол обр.2 за определяне на строителна линия и ниво и резултати от

- достигнатите контролни нива

- Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа

- Документ от Агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията по чл. 175 ал.5 ЗУТ за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима;

- Заверена заповедна книга;

- Договори с експлоатационните дружества.

ІІ стъпка: Назначаване на ДПК. В срок от седем работни дни от постъпване на искането, началникът на ДНСК назначава или отказва да назначи ДПК. В състава на ДПК се включват:

- Възложителя или упълномощено от него лице

- Лицето, упражнило строителен надзор

- Представители на ДНСК

- Представители на специализираните контролни органи.

В заповедта се определят основанието за назначаване, председателя, поименно състава на членовете на комисията, тяхната месторабота и длъжност, датата, часът и мястото на нейното свикване и срокът за приключването и, който не може да е по -дълъг от десет работни дни.

ІІІ стъпка: Работа на комисията. Председателят на комисията организира работата на комисията и подписването на Протокол обр. 16, който се прочита на последното заседание и се подписва от всички членове на комисията. Комисията установява изпълнението на строежа и неговата пригодност съобразно издаденото разрешение за строеж.

ІV стъпка: Издаване на Разрешение за ползване. Председателят на ДПК представя подписания Протокол обр. 16 на органа, издал заповедта за назначаване на комисията. В срок от пет работни дни от предаването му следва да бъде издадено или отказано разрешени за ползване. В разрешението за ползване се вписват минималните гаранционни срокове за изпълнените строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Издаденото разрешение за ползване се получава лично от възложителя или от упълномощено от него лице.

За издаване на разрешение за ползване се заплащат такси, съгласно чл. 31 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областния управител.

Отказът за издаване на разрешение за ползване подлежи на обжалване пред съответния Окръжен съд в 14 дневен срок от връчването на акта, чрез административния орган.

Чрез издаване на разрешението за ползване строежът се въвежда в експлоатация и може да се ползва по предназначение.